# Operation Heist
Contexto y avance

Documento para retomar el desarrollo · 29 de octubre de 2026

El proyecto tiene un prototipo local con movimiento FPS, cuatro modelos propios e interacción de inspección por raycast. La siguiente entrega es el sistema de botín: recoger, cargar, soltar y depositar sin duplicaciones.

Ese sistema fue solicitado, pero la tarea se interrumpió antes de modificar código o asignar pruebas a Cursor. Por tanto, sigue pendiente. Este informe distingue lo implementado, la evidencia disponible y el trabajo futuro.

## Estado comprobado

| Área | Situación al cierre |
| --- | --- |
| Movimiento FPS | Implementado y probado en Play Mode. |
| Modelos originales | 4 props procedurales integrados; 6 materiales propios. |
| Interacción | Inspección con E, raycast y aviso contextual; no recoge objetos. |
| Pruebas de gameplay | Última evidencia: 23/23 Play Mode aprobadas. |
| Procedencia | Auditoría repetida para este informe: 39/39 archivos registrados. |
| Entorno y coordinación | Git local, C# en Cursor, contexto, skills y Agent CLI configurados. |
| Botín, red y misiones | Pendientes; no hay cooperación en red implementada. |
| Hunyuan y ejecutable | Generación/importación manual y build Windows pendientes. |

## Punto de referencia

Carpeta de trabajo: D:\ae\Operation Heist. Editor: Unity 6000.5.6f1. Escena: Assets/00_Scenes/FPSPrototype.unity. Rama local: main; último commit de gameplay: af485ad. El árbol estaba limpio antes de preparar este informe.

Repositorio identificado: github.com/daer-1701/Operation-Heist, público. La subida solicitada en esta entrega corresponde a este documento; no debe asumirse que el código local del juego está sincronizado con el remoto.

Codex es el desarrollador principal. Cursor Agent CLI apoya con tareas acotadas, especialmente pruebas, y Codex revisa sus resultados antes de dar una tarea por terminada.

# 1 Contexto del juego y reglas vigentes

El GDD plantea un FPS de atracos cooperativo para Windows y de 1 a 4 jugadores. El objetivo inicial es una tienda y un banco. La planificación original de 12 semanas a 20 horas semanales equivale a 240 horas; no representa avance ejecutado ni una garantía de entrega.

La obligación de producir recursos originales aumenta el trabajo artístico. Las dos misiones quedan condicionadas a capacidad; priorizar una misión completa si es necesario y mantener congelada la expansión a capítulos 3–5.

## La política actual prevalece sobre el GDD original

Operation_Heist_GDD_Completo_Interno_v2.docx se conserva como antecedente y no fue reescrito. Docs/GDD-AssetPolicy.md anula las recomendaciones de Kenney, KayKit, Mixamo, Freesound y recursos de Asset Store que contradigan la nueva regla.

No usar contenido de terceros de packs gratuitos, aunque sea CC0: modelos, texturas, audio, animaciones, UI, fuentes y prefabs. No comprar sustitutos automáticamente.

Crear contenido propio y registrar herramienta, receta o prompt, fecha y modificaciones en Docs/AssetManifest.csv. Codex/procedural y generación original en Hunyuan están autorizados por el usuario.

Conservar Unity, paquetes técnicos y primitivas como herramientas. Esta interpretación sigue siendo provisional si la institución exige un criterio más amplio.

No atribuir a una persona autoría exclusiva de recursos generados con IA ni afirmar una aprobación institucional que no está documentada.

## Estructura de Assets definida por el usuario

| Carpeta | Uso |
| --- | --- |
| 00_Scenes | Escenas; FPSPrototype es la escena actual de build. |
| 01_Scripts | Gameplay, UI desde código, herramientas Editor y pruebas. |
| 02_Prefabs | Jugador y props reutilizables. |
| 03_Materials | Materiales propios con shaders del motor. |
| 04_Models | Meshes propios; kit de Codex en Codex/. |
| 05_Textures | Texturas originales; sin contenido de juego todavía. |
| 06_UI | Recursos de UI propios; sin contenido de juego todavía. |

Assets/Settings permanece como configuración técnica de renderizado. Los ejemplos de la plantilla se archivaron con sus .meta en Docs/Archive/UnityTemplate, fuera de Assets; no deben incluirse como contenido del juego. Conservar los .meta al mover recursos.

# 2 Gameplay implementado

## Controlador FPS local

FpsController usa CharacterController y el Input System nuevo. Incluye gravedad, movimiento diagonal normalizado, carrera y agachado mantenido. Al agacharse baja la cámara y conserva los pies; comprueba el techo antes de volver a ponerse de pie. Salto y balanceo de cámara no están implementados.

| Control | Acción |
| --- | --- |
| WASD / flechas | Caminar. |
| Ratón | Mirar con límites verticales. |
| Shift izquierdo | Correr. |
| Ctrl izquierdo | Agacharse mientras se mantiene pulsado. |
| E | Inspeccionar el prop al que se apunta. |
| Escape / clic izquierdo | Liberar / recapturar el cursor. |

Sin foco o con el cursor libre se bloquean la mirada y el movimiento horizontal, manteniendo la gravedad. FOV y sensibilidad son configurables. El prefab es Assets/02_Prefabs/Player/FPSPlayer.prefab; la cámara es hija directa y la raíz debe mantener escala uno.

SetLocalControl(false) desactiva entrada, movimiento, cámara y AudioListener. Es una preparación para ownership local futuro; no implementa red. Para un menú de pausa con imagen visible hará falta bloquear solo la entrada, sin usar ese método como sustituto.

## Interacción por raycast

PlayerInteractor consulta desde la cámara hasta 2,5 metros por defecto; el alcance admite ajuste entre 0,1 y 5 metros. Detecta el collider sólido más cercano, ignora triggers y colliders propios y resuelve interactuables en el padre de un collider hijo. Una pared bloquea el prop situado detrás.

Al pulsar E vuelve a consultar el objetivo y comprueba control local, foco, cursor y componentes activos. Las llamadas directas al prop también validan rango y permisos. Si se saturan los buffers de detección, la consulta rechaza la acción de forma conservadora.

IInteractable expone DisplayName, Prompt, CanInteract(actor) y TryInteract(actor). PrototypeInteractable registra una sola inspección por instancia mediante IsInspected e InteractionCount; reiniciar la escena restablece el estado. Esto no abre la caja fuerte ni convierte la caja en botín.

## Presentación y ensamblados

InteractionPromptPresenter crea una retícula y textos uGUI asociados al estado real: “[E] Inspeccionar …” y “Inspeccionado: …”. Usa LegacyRuntime.ttf integrado en Unity, sin importar fuentes externas. La UI definitiva deberá resolver el criterio académico sobre fuentes integradas.

El asmdef OperationHeist.Player está en Player/ e incluye Movement e Interaction. OperationHeist.UI es independiente y referencia Player y UnityEngine.UI. Los scripts de Editor permanecen separados del runtime.

# 3 Modelos propios y escena de prueba

El kit fue generado el 29 de octubre de 2026 con geometría procedural escrita con Codex. No utiliza meshes ni texturas descargados. La receta reproducible está en OriginalPropsBuilder.cs; FpsPrototypeBuilder.cs construye la base y la escena.

| Modelo | Medidas en metros | Triángulos |
| --- | --- | --- |
| OH_TransportCrate | 0,84 × 0,62 × 0,62 | 72 |
| OH_StorageShelf | 1,60 × 2,00 × 0,52 | 108 |
| OH_ServiceCounter | 2,40 × 1,05 × 0,82 | 72 |
| OH_CompactSafe | 0,90 × 1,30 × 0,95 | 108 |

Meshes en Assets/04_Models/Codex; prefabs en Assets/02_Prefabs/Props. Hay seis materiales URP de color propios en 03_Materials y una base OH_Cuboid. Los cuatro props tienen collider e inspección; la estantería usa un BoxCollider que ocupa su volumen exterior.

FPSPrototype incluye suelo de 24 × 24 m, paredes, obstáculos y un paso bajo para probar agachado. Los cuatro props están colocados en la escena. La integración actual permite recorrerla e inspeccionarlos; no representa una misión terminada.

Evidencia previa de la interfaz de inspección, capturada a 1920 × 1080. La prueba usa RenderTexture; no es una captura de un ejecutable Windows.

## Regeneración y procedencia

Los menús Operation Heist/Crear prototipo FPS y Crear kit original e integrar regeneran prefabs y la composición de FPSPrototype. Guardar aparte cualquier cambio manual antes de usarlos. La regeneración conserva los GUID de meshes existentes y reutiliza los materiales ya creados.

OriginalModels.md documenta las recetas y AssetManifest.csv la procedencia por archivo. Hunyuan todavía no ha producido un modelo importado en este proyecto.

# 4 Entorno y coordinación de desarrollo

## Git y contexto persistente

Hay un repositorio local main con los commits 9f354a7 (base del proyecto y entorno) y af485ad (raycast y UI). Antes de este informe no existía remoto configurado. La conexión GitHub de daer-1701 se comprobó para publicar el documento solicitado, conservando el contenido remoto existente.

Se versionan Assets con sus .meta, Packages con su lock y ProjectSettings. .gitignore excluye Library, Temp, Logs, UserSettings, builds, soluciones generadas, historiales de agentes y respaldos de plantilla. .gitattributes define texto/binarios y el driver local de UnityYAMLMerge usa el editor fijado.

.cursorignore y .ignore reducen indexación y búsquedas de binarios y datos generados. No son una barrera de seguridad ni impiden lecturas desde terminal/MCP. Progress.md sirve como memoria mantenida entre sesiones; no es memoria automática del modelo ni promete un porcentaje de ahorro de tokens.

## C# y herramientas de Unity

Cursor tiene DotRush 26.10.277 y .NET Install Tool 3.2.0. Hay SDK .NET 8.0.308 y 10.0.302; DotRush usa net10. El arranque del servidor LSP y sus capacidades completion/hover fueron comprobados. Quedan pendientes una comprobación visual completa de IntelliSense y una sesión de depuración adjunta.

.vscode selecciona Operation Heist.slnx y ofrece F5 → adjuntar a Unity. Unity genera la solución y los .csproj; deben regenerarse en otro equipo. No cambiar versiones de paquetes por suposición. Referencias principales actuales: URP 17.5.0, Input System 1.20.0, AI Navigation 2.0.14, Test Framework 1.7.0 y uGUI 2.5.0.

## Skills compartidas y reparto

Las skills .agents/skills/operation-heist-unity y operation-heist-ui están instaladas, validadas y fueron descubiertas por Cursor. La primera cubre gameplay, recursos y pruebas; la segunda, HUD y menús. Cargarlas cuando corresponda. No existe un servidor Unity MCP configurado.

Codex implementa e integra, define contratos y reserva rutas en Coordination.md. Cursor recibe pruebas o revisiones con alcance explícito; evitar que ambos editen el mismo archivo.

Tools/Invoke-CursorTask.ps1 -TaskId <id> ejecuta un JSON de Docs/Tasks, guarda stdout/stderr en Docs/AgentRuns y aplica un bloqueo para evitar dos invocaciones simultáneas.

La CLI de Cursor está instalada y autenticada. Una ejecución correcta queda awaiting_review; Codex revisa y después marca completed. Las rutas permitidas son instrucciones, no aislamiento del sistema de archivos.

Las ocho tareas previas están completed. No hay trabajo activo de botín ni reservas de gameplay pendientes. La CLI no comparte automáticamente el chat del editor ni trabaja de forma continua con la sesión cerrada.

# 5 Pruebas y alcance real de la verificación

La última entrega de gameplay tiene compilación correcta y 23 pruebas Play Mode aprobadas. Para este informe se leyó el XML existente y se repitió la auditoría del inventario; no se volvió a compilar Unity ni se ejecutó de nuevo la suite.

| Suite | Aprobadas | Qué comprueba |
| --- | --- | --- |
| FpsControllerTests | 5 | Movimiento, carrera, agachado, cámara y control local. |
| PlayerInteractorTests | 16 | Rango, obstáculos, entrada, ownership, objetivo e inspección única. |
| OriginalModelsTests | 1 | Carga de escena, cuatro props y renderizado. |
| InteractionPresentationTests | 1 | Aviso contextual y respuesta visual de la inspección. |
| Total | 23 / 23 | Regresión FPS, modelos e interacción local. |

## Evidencia disponible en Docs/QA

Interaction-PlayMode.xml: total 23, aprobadas 23, fallidas 0. Incluye inspección de los cuatro prefabs reales sin agregar componentes de respaldo que oculten errores de integración.

Interaction-1280x720.png e Interaction-1920x1080.png: capturas revisadas sin recortes del aviso. El fixture usa ScreenSpaceCamera para RenderTexture; la UI normal usa ScreenSpaceOverlay.

FPS-PlayMode.xml y OriginalModels-PlayMode.xml: evidencia anterior, incluida como regresión en la validación más reciente.

OriginalModels-validation.txt: medidas y geometría. AssetManifest.csv: 39 archivos importables registrados, sin contar .meta. Los 39 archivos entregados se compararon por hash con la copia validada.

DevelopmentSetup.txt y scripts Tools/Check-DevelopmentSetup.ps1 y Check-CSharpServer.py: configuración local y servidor C#. Ambas skills superaron su validación oficial.

## Límites que deben conservarse al informar progreso

Las pruebas automatizadas usan entrada y foco simulados. No sustituyen jugar con teclado y ratón físicos, revisar la sensación del movimiento o medir rendimiento en el equipo objetivo. Tampoco se ha validado un ejecutable Windows ni varios equipos conectados.

La inspección repetida no duplica su contador. Eso no demuestra que el botín no se duplique: no hay un sistema de botín implementado que se haya podido probar. Sus invariantes y pruebas deben desarrollarse en la siguiente entrega.

La auditoría confirma cobertura y origen declarado; por sí sola no demuestra autoría ni aprobación institucional. Aún hace falta revisar referencias y contenido del build final, incluida la configuración técnica y las fuentes usadas por la UI.

## Cómo repetir la comprobación rápida

Desde la raíz: .\Tools\Audit-Assets.ps1 y .\Tools\Check-DevelopmentSetup.ps1. Para gameplay, abrir el editor fijado y ejecutar las pruebas Play Mode en Test Runner. No abrir otra instancia de Unity sobre el mismo proyecto ya abierto; usar una copia de validación si es necesario.

# 6 Próxima entrega botín local sin duplicación

Estado: pendiente. La petición del usuario es recoger, cargar, soltar y depositar botín, con Codex desarrollando y Cursor apoyando en pruebas. La tarea anterior solo leyó contexto y código; no creó scripts de botín ni asignó una tarea de Cursor.

## Propuesta de alcance para una primera entrega

Implementar una unidad transportable por jugador como corte inicial, con identidad estable y estados mundo, transportado y depositado. Reutilizar modelos propios y conservar la inspección actual de los cuatro props. La capacidad de una unidad es una propuesta de implementación; el inventario completo del GDD requiere trabajo posterior.

Un ítem tiene un único estado y un solo portador válido. Recoger y soltar deben mover la misma instancia; evitar clones que dupliquen valor o geometría.

Depositar debe ser idempotente: una identidad genera recompensa una sola vez, aunque se repita la entrada o la llamada al método. Un objeto depositado deja de ser recogible.

Validar actor, estado, capacidad, distancia y visibilidad antes de cambiar el estado. Definir cómo se bloquea o limita la carrera al llevar carga, conforme al GDD.

Definir recuperación si se pierde el control local, se destruye el portador o el objeto queda bloqueado. Una caída no debe aparecer dentro de paredes ni desaparecer por ser hija del jugador.

Crear una zona o estación de depósito y una indicación visible de carga/entrega. Una zona local no equivale todavía al sistema completo de extracción de misión.

## Pruebas que Cursor debe preparar y Codex revisar

| Caso | Criterio de aceptación propuesto |
| --- | --- |
| Recogida repetida | Un solo ítem, un portador y ninguna copia nueva. |
| Dos actores locales | Solo uno puede reclamar el mismo objeto. |
| Ciclos recoger / soltar | Se conserva identidad; no crece el número de objetos. |
| Depósito repetido | Contador y recompensa cambian una sola vez. |
| Dos zonas de depósito | La misma identidad no produce dos entregas. |
| Objetivo inválido | Rechazo fuera de rango, tras pared o con objeto inactivo. |
| Entrada y ownership | Rechazo sin foco, con cursor libre o sin control local. |
| Pérdida o destrucción | Sin referencias huérfanas ni pérdida o copia accidental del ítem. |
| Regresión | Siguen pasando las 23 pruebas previas y funcionan los modelos propios. |

Estos casos son criterios futuros, no resultados aprobados. Al implementar red el host deberá repetir las validaciones y autorizar cada transición; una prueba de dos actores en local no acredita seguridad ni sincronización multijugador.

# 7 Trabajo pendiente y orden de continuación

| Prioridad | Entrega pendiente | Salida verificable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Botín local | Recoger, cargar, soltar, depositar y pruebas de identidad/recompensa. |
| 2 | Ciclo de una misión | Objetivos, caja fuerte/puertas, comienzo, fallo y extracción. |
| 3 | Red para 1–4 | Paquetes evaluados, host con autoridad, lobby/conexión y estado compartido. |
| 4 | Sigilo y respuesta | Guardias, detección, alarma y comportamiento de combate según alcance. |
| 5 | Jugador y progreso | Salud/reanimación, economía, mejoras y guardado versionado. |
| 6 | Contenido propio | Arte y audio originales, UI completa, animaciones y Hunyuan revisado. |
| 7 | Cierre de entrega | Una misión estable, build Windows, rendimiento y revisión de procedencia. |

La tienda y el banco son el objetivo original del MVP. Completar primero un recorrido jugable de principio a fin antes de ampliar escenarios. Las prioridades posteriores al botín pueden ajustarse para integrar red antes de que crezcan los sistemas compartidos; registrar esa decisión en Architecture y Progress.

## Red y sistemas que todavía no existen

Netcode for GameObjects y Multiplayer Services no están instalados. Multiplayer Center no sustituye esos paquetes. No hay lobby funcional, Relay, sincronización, guardado compartido ni validación del host. SetLocalControl es una puerta de control local, no una implementación de ownership de red.

Tampoco existen misiones completas, enemigos, minijuegos de caja fuerte, combate, salud, reanimación, economía, guardado, HUD completo, menú de pausa ni audio propio. La caja fuerte es por ahora un modelo inspeccionable.

## Reparto recomendado al retomar

Codex reserva runtime, integración y cualquier escena/prefab que necesite la entrega. Define el contrato público del botín antes de encargar pruebas. Cursor recibe exclusivamente las rutas de pruebas y notas de QA; no modifica contratos, modelos ni escenas asignadas a Codex.

Después del resultado de Cursor, Codex revisa cobertura y código, comprueba que las pruebas usan los prefabs reales y ejecuta compilación y Play Mode. Debe registrar por separado resultados observados, verificaciones pendientes y límites del entorno. Repetir la auditoría de procedencia cuando cambien los recursos importables.

## Decisiones por resolver durante el desarrollo

Tecla y comportamiento exactos para soltar; interacción del depósito con E o con zona física.

Capacidad final de carga, penalización de movimiento y vínculo con el inventario del GDD.

Formato/importador de Hunyuan y presupuesto final de polígonos tras revisar el archivo.

Criterio institucional definitivo sobre fuentes integradas, configuración técnica y uso de IA.

# 8 Guía para retomar en otra sesión

## Lectura mínima y arranque

Abrir D:\ae\Operation Heist y comprobar git status. No descartar cambios nuevos del usuario o de Cursor.

Leer AGENTS.md y Docs/Progress.md; después Coordination.md y Docs/Tasks para verificar reservas y tareas activas.

Cargar operation-heist-unity para botín; usar operation-heist-ui cuando se modifique el aviso o el HUD. Consultar Architecture y CodingGuidelines según la tarea.

Abrir Unity 6000.5.6f1 con FPSPrototype. Probar movimiento e inspección con entrada real antes de atribuir cualquier fallo nuevo al botín.

Reservar archivos y definir el contrato de botín. Asignar las pruebas a Cursor mediante Invoke-CursorTask.ps1; revisar su resultado antes de cerrar la tarea.

Ejecutar las pruebas necesarias, auditar los assets y actualizar Progress/Coordination con resultados reales y siguiente paso.

## Prompt de continuación listo para copiar

Continúa Operation Heist desde Docs/Progress.md y el informe de contexto del 29/10/2026. Codex es el desarrollador principal; Cursor Agent CLI apoya con pruebas. Implementa recoger, cargar, soltar y depositar botín local, conservando identidad y evitando doble recompensa. Primero revisa AGENTS.md, Coordination y Docs/Tasks; reserva rutas sin superposición. Usa las skills Unity/UI cuando correspondan, los modelos propios y la estructura Assets/00_Scenes a 06_UI. Respeta GDD-AssetPolicy.md y registra procedencia. No presentes inspección como botín ni pruebas locales como multijugador. Revisa los tests de Cursor, ejecuta regresión y documenta los límites. Hunyuan sigue pendiente de generación/importación manual.

## Mapa de documentos y herramientas del proyecto

| Necesidad | Archivo o carpeta desde la raíz |
| --- | --- |
| Estado y arquitectura | Docs/Progress.md, Architecture.md, CodingGuidelines.md |
| Trabajo entre agentes | Docs/Coordination.md, CursorCLI.md, Tasks/ |
| Política y procedencia | Docs/GDD-AssetPolicy.md, AssetManifest.csv |
| Arte y Hunyuan | Docs/OriginalModels.md, HunyuanPrompt.md, AssetProductionPlan.md |
| Gameplay actual | Docs/FPSController.md, Interaction.md, InteractionTestNotes.md |
| Entorno y evidencia | Docs/DevelopmentSetup.md y Docs/QA/ |
| Ejecución y controles | Tools/Invoke-CursorTask.ps1, Audit-Assets.ps1, Check-DevelopmentSetup.ps1 |
| Skills compartidas | .agents/skills/operation-heist-unity y operation-heist-ui |

Este informe es una fotografía del estado, no sustituye los archivos vivos. Si el proyecto cambia después de esta fecha, Progress, los commits y la evidencia de pruebas deben actualizarse antes de reutilizar sus conclusiones.

# 9 Hunyuan y producción de modelos pendiente

No hay ningún modelo Hunyuan importado. El usuario decidió dejar la automatización de Hunyuan pendiente y generar manualmente. El primer recurso propuesto es una bolsa de botín original; no es una dependencia necesaria para comenzar el sistema local con el kit de Codex.

## Prompt manual

Create one original stylized low-poly 3D game prop: a compact closed heist loot duffel bag. Dark muted olive canvas body, charcoal reinforced base, two thick short carrying handles, one clearly defined zipper along the top, small brass zipper pull. Slightly angular padded silhouette with broad clean surfaces and simplified seams. Readable from a first-person camera. Approximate dimensions: 0.65 m long, 0.32 m wide, 0.30 m high. Flat stable bottom, centered pivot at ground level, upright orientation, all parts attached to the bag. Restrained flat colors, matte materials, minimal texture detail. Target a lightweight mesh, preferably 1500-4000 triangles if supported, clean UVs, no hidden internal geometry. One isolated object only. No floor, background geometry, pedestal, people, hands, text, logos, brands, money, weapons, glow, smoke or floating accessories. Original design, not based on a franchise or existing product. Keep the bag closed; no visible contents. Export in FBX or OBJ if available.

## Ajustes y revisión del resultado

Si la interfaz solo ofrece 1,5 millones, 1 millón, 500 mil o 50 mil caras, elegir 50 mil, la opción mínima mostrada. No significa que el archivo final ya esté optimizado. El objetivo de 1.500–4.000 triángulos del prompt es una aspiración que requiere comprobar y, si procede, simplificar el resultado.

Exportar FBX u OBJ si están disponibles y conservar MTL y texturas asociadas. Si solo se ofrece GLB, mantenerlo fuera de Assets hasta evaluar un importador; no instalar uno automáticamente.

Comprobar escala en metros, orientación, pivot, UV, materiales URP, normales, geometría oculta, número real de triángulos y colisiones. El prompt no garantiza esas propiedades.

Registrar herramienta/versión e identificador si aparecen, fecha, prompt exacto, archivo original y cambios. No descargar un modelo de una galería como sustituto de la generación original.

## Destinos después de aprobar el archivo

| Tipo | Destino previsto |
| --- | --- |
| Modelo | Assets/04_Models/Hunyuan/LootBag |
| Texturas generadas | Assets/05_Textures/Hunyuan/LootBag |
| Materiales y prefab | Assets/03_Materials y Assets/02_Prefabs/Props |
| Registro | Docs/AssetManifest.csv y Docs/HunyuanPrompt.md |

Se permite generación original con Hunyuan y Codex por autorización del usuario. Sigue pendiente documentar el criterio institucional definitivo; este informe no certifica aprobación académica de la herramienta ni de cada recurso.